Table of Contents

# Business Plan — Incorporadora Imobiliária

## Versão 1.0 — Fase de Estruturação (Março/2026)

# 1. Sumário Executivo

Este documento descreve o plano de negócios de uma incorporadora imobiliária em fase de constituição, operada por dois sócios complementares: um com perfil jurídico-estratégico e capital disponível, e outro com perfil técnico em arquitetura e execução de obras.

O modelo de negócio é centrado na aquisição de terrenos, desenvolvimento de empreendimentos residenciais e/ou comerciais e venda com geração de lucro, utilizando estruturas de captação mistas: capital próprio, consórcio imobiliário, financiamento de obra pela Caixa Econômica Federal (CEF) e operações de permuta com proprietários de terrenos.

A empresa será enquadrada no Regime Especial de Tributação (RET) sempre que possível, com adoção de SPE (Sociedade de Propósito Específico) por empreendimento para segregação de risco e elegibilidade ao Patrimônio de Afetação.

Objetivo no horizonte de 3 anos: Entregar 1 a 2 empreendimentos de pequeno/médio porte, validar o modelo operacional e construir track record sólido para captações futuras de maior escala.

# 2. O Negócio

## 2.1 Missão

Desenvolver empreendimentos imobiliários com rigor técnico, gestão eficiente de custos e retorno justo ao capital investido, gerando valor para compradores, parceiros e sócios.

## 2.2 Visão

Tornar-se uma incorporadora de referência regional, reconhecida pela solidez jurídica, qualidade de entrega e disciplina financeira — com capacidade de estruturar empreendimentos de forma independente e atrair parceiros estratégicos.

## 2.3 Valores Fundamentais

- Disciplina financeira: nenhum empreendimento inicia sem viabilidade econômica comprovada.

- Rigor jurídico: todas as estruturas societárias, contratos e licenças seguem exigências legais sem atalhos.

- Execução técnica: qualidade de projeto e obra como diferencial competitivo.

- Transparência entre sócios: governança clara, decisões documentadas, resultados divididos conforme acordado.

# 3. Estrutura Societária

## 3.1 Composição dos Sócios

| Perfil | Contribuição Principal | Participação (a definir) |
| --- | --- | --- |
| Sócio Jurídico/Estratégico | Capital inicial, estruturação jurídica, contratos, relacionamento institucional | A negociar |
| Sócio Técnico (Arq./Exec.) | Projetos arquitetônicos, gestão de obra, aprovações técnicas, controle de custos | A negociar |

Nota: A divisão percentual deve refletir a proporcionalidade entre aporte de capital, risco assumido e valor técnico entregue. Recomenda-se formalizar via Acordo de Sócios com cláusulas de deadlock, tag-along, drag-along e mecanismos de saída.

## 3.2 Estrutura Jurídica Recomendada

Holding Operacional (LTDA ou SAS): Entidade principal que detém o know-how, marca, contratos de prestação de serviço e overhead fixo.

SPE por empreendimento: Para cada projeto, abrir uma SPE (LTDA) separada. Isso permite:

- Adoção do Patrimônio de Afetação (Lei 10.931/04)

- Enquadramento no RET (4% sobre receita bruta — inclui IRPJ, CSLL, PIS e COFINS)

- Segregação total de risco entre empreendimentos

- Facilidade para entrada de investidores externos por projeto

## 3.3 Remuneração dos Sócios pela Holding

A Holding presta serviços de incorporação, gestão e coordenação técnica para cada SPE, cobrando taxa de administração (ex.: 5–8% do VGV). Essa é a fonte de receita recorrente da empresa — independente do lucro da SPE.

# 4. Modelo de Negócio

## 4.1 Tipologia de Empreendimentos (Fase Inicial)

Para os primeiros 1 a 2 projetos, recomenda-se focar em:

- Residencial vertical de pequeno/médio porte (8 a 20 unidades): menor complexidade operacional, aprovação mais ágil, demanda aquecida em mercados regionais.

- Localização: municípios com déficit habitacional comprovado, crescimento populacional e acesso a financiamento CEF (MCMV ou linha comercial).

- Ticket médio: compatível com o perfil de comprador com acesso a financiamento bancário (faixa R$ 300k–R$ 700k por unidade, dependendo do mercado).

## 4.2 Estratégias de Aquisição de Terrenos

Compra direta (capital próprio ou consórcio): Para terrenos com preço de mercado validado e viabilidade clara.

Permuta física: O proprietário do terreno recebe unidades do empreendimento ao invés de dinheiro. Vantagens: reduz o caixa necessário no início, alinha incentivos do permutante com a velocidade de vendas.

Permuta financeira: O proprietário recebe percentual do VGV em dinheiro ao longo do projeto. Menos comum, mas viável em mercados competitivos.

Consórcio imobiliário: Utilizar crédito de consórcio contemplado (próprio ou de terceiros) para aquisição de terrenos com deságio. Requer planejamento de prazo e disponibilidade de carta contemplada.

## 4.3 Estratégia de Financiamento de Obra

Financiamento à produção pela CEF (linha FGTS/SBPE): Principal alavanca financeira. A CEF financia até 80% do custo de obra aprovado, com liberações por medição. Exige:

- Patrimônio de Afetação constituído

- 30% de vendas realizadas antes da contratação (em muitos produtos)

- CNPJ da SPE com histórico limpo

- Projetos aprovados na prefeitura

Capital próprio: Utilizado na fase pré-obra (aquisição do terreno, projetos, aprovações, marketing de lançamento) e como contrapartida ao financiamento CEF.

## 4.4 Fluxo do Empreendimento (Macroprocesso)

- Prospecção e análise de terrenos → Score de viabilidade técnica e financeira

- Estruturação da aquisição → Permuta, compra direta ou consórcio

- Desenvolvimento do produto → Projeto arquitetônico, implantação, memorial descritivo

- Aprovações e licenças → Prefeitura, bombeiros, INSS, registro de incorporação no CRI

- Lançamento comercial → Plantão de vendas, corretores parceiros, marketing

- Contratação do financiamento CEF → Após atingir % mínimo de vendas

- Execução da obra → Controle de cronograma e custo pelo sócio técnico

- Entrega e pós-venda → Habite-se, averbação, escrituração

# 5. Estratégia de Captação de Recursos

## 5.1 Capital Próprio

Utilizado nas fases de maior risco (pré-aprovação): aquisição do terreno, desenvolvimento do projeto, aprovações municipais e campanhas de pré-lançamento. É o capital que “desbloqueia” o financiamento bancário.

Risco: Capital imobilizado por 12–24 meses antes do primeiro retorno. Gestão criteriosa do fluxo é essencial.

## 5.2 Consórcio Imobiliário

Estratégia para otimizar o uso de capital próprio na aquisição de terrenos. O crédito de consórcio contemplado pode ser utilizado para:

- Compra direta de terreno (mais comum)

- Quitação parcial de permuta financeira

Vantagem: Taxa de administração do consórcio é menor que juros de financiamento convencional.

Atenção: O prazo de contemplação é incerto. Planejar com cenários de prazo mínimo e máximo.

## 5.3 Financiamento de Obra (CEF)

Principal instrumento de alavancagem. A CEF libera o recurso conforme o avanço físico da obra, medido por laudo de engenharia. O saldo devedor é quitado com o produto das vendas (repasse bancário dos compradores).

Produto recomendado para início: Crédito Associativo CEF (para empreendimentos MCMV Faixa 2/3) ou Linha Tradicional SBPE para médio padrão.

## 5.4 Permuta com Proprietários de Terrenos

Mecanismo poderoso para reduzir o capital inicial. O proprietário entra com o terreno e sai com unidades ou % do VGV. A incorporadora entra com o desenvolvimento e saí com o lucro sobre o restante das unidades.

Ponto crítico: O contrato de permuta deve ser redigido com extremo cuidado — cláusulas de rescisão, obrigações de entrega, prazos e garantias precisam estar blindados juridicamente.

# 6. Tributação — Regime Especial de Tributação (RET)

## 6.1 O que é o RET

O RET (Lei 10.931/04) permite que incorporadoras com Patrimônio de Afetação recolham um percentual único de 4% sobre a receita mensal auferida (em substituição a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).

## 6.2 Requisitos

- Adoção do Patrimônio de Afetação para o empreendimento

- Registro da opção pelo RET na Receita Federal

- Empreendimento registrado no CRI como incorporação

- CNPJ próprio da SPE

## 6.3 Vantagem Competitiva

Sem o RET, a carga tributária sobre o lucro de incorporação pode ultrapassar 25–34%. Com o RET a 4% sobre a receita, a carga efetiva é significativamente reduzida — especialmente em empreendimentos com margem elevada.

Atenção: O RET é irrevogável por empreendimento. Uma vez optado, aplica-se a toda a receita da SPE até a entrega do último apartamento.

# 7. Análise de Mercado

## 7.1 Contexto Macroeconômico

O mercado imobiliário brasileiro mantém demanda estrutural elevada, impulsionado por:

- Déficit habitacional de mais de 8 milhões de unidades (FGV, 2023)

- Crescimento da renda formal em mercados regionais

- MCMV ativo com subsídio federal para faixas de renda 2 e 3

- Taxa Selic em trajetória que impacta diretamente o crédito imobiliário

## 7.2 Riscos Macro

- Alta de juros: encarece o financiamento do comprador final e reduz demanda

- Inflação de insumos: INCC acima do IPCA corrói a margem de obra

- Desaceleração do emprego: reduz poder aquisitivo do comprador-alvo

## 7.3 Posicionamento Estratégico

Para os primeiros empreendimentos, focar em mercados com:

- Alta demanda reprimida e baixa oferta de concorrentes locais

- Preço médio por m² compatível com financiamento CEF

- Infraestrutura de corretagem local ativa

# 8. Gestão de Riscos

## 8.1 Mapa de Riscos por Categoria

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso em aprovações municipais | Alta | Alto | Contratar despachante especializado; iniciar processo antes da compra do terreno |
| Estourar orçamento de obra | Média | Alto | Orçamento com contingência de 10–15%; contrato de obra com BDI definido |
| Velocidade de vendas abaixo do previsto | Média | Alto | Lançar só com pré-venda mínima de 30% das unidades |
| Inadimplência do comprador | Baixa | Médio | Parceria com banco (repasse bancário) minimiza risco; análise de crédito rigorosa |
| Conflito entre sócios | Baixa | Muito Alto | Acordo de Sócios detalhado; mediação como cláusula obrigatória antes de litígio |
| Reprovação do financiamento CEF | Baixa | Alto | Pré-validar projeto com engenheiro CEF antes do lançamento |
| Problema com terreno (escritura, ITBI, dívidas) | Média | Muito Alto | Due diligence jurídica completa antes de qualquer sinal |

## 8.2 Gatilhos de Decisão (Go/No-Go por Fase)

Compra do terreno: Somente após análise de viabilidade aprovada, due diligence limpa e VGV mínimo calculado.

Lançamento comercial: Somente após projeto aprovado na prefeitura (ou CAP emitida) e registro da incorporação no CRI.

Início de obra: Somente após atingir % mínimo de vendas e financiamento CEF contratado.

# 9. Governança e Gestão

## 9.1 Papéis Definidos dos Sócios

Sócio Jurídico/Estratégico: Responsável por contratos, relação com bancos e cartórios, estruturação de SPEs, captação de recursos, relação com corretoras, análise financeira de viabilidade e decisões estratégicas.

Sócio Técnico: Responsável por desenvolvimento de produto (projeto), aprovações técnicas, gestão de obra, controle de cronograma e custo, laudos de medição, entrega e pós-obra.

## 9.2 Decisões Compartilhadas (aprovação de ambos)

- Aquisição de qualquer terreno

- Contratação de financiamento

- Abertura de novas SPEs

- Contratação de empreiteiras acima de valor a definir

- Alteração do produto após lançamento

## 9.3 Instrumentos de Controle

- Reunião quinzenal de gestão com ata registrada

- Relatório mensal de obra (com fotos e avanço físico)

- Fluxo de caixa atualizado semanalmente por projeto

- Dashboard de vendas atualizado mensalmente

# 10. Metas e Indicadores (KPIs)

## 10.1 Indicadores Financeiros por Empreendimento

| Indicador | Benchmark de Mercado | Meta Interna |
| --- | --- | --- |
| Margem Bruta sobre VGV | 25–35% | ≥ 28% |
| ROE do empreendimento | 20–40% | ≥ 25% |
| TIR do empreendimento | 15–25% a.a. | ≥ 18% a.a. |
| Payback do capital próprio | 24–48 meses | ≤ 36 meses |
| Relação Custo de Obra / VGV | 45–60% | ≤ 55% |

## 10.2 Indicadores Operacionais

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| % Vendas no lançamento (30 dias) | ≥ 40% das unidades |
| % Vendas antes do início da obra | ≥ 60% |
| Desvio de prazo de obra | ≤ 10% do cronograma |
| Desvio de custo de obra | ≤ 8% do orçamento base |
| Aprovação de projeto na prefeitura | ≤ 180 dias após protocolo |

# 11. Cronograma — Próximos 12 Meses

| Fase | Ação | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Estruturação | Constituição da Holding | Mês 1 |
| Estruturação | Formalização do Acordo de Sócios | Mês 1 |
| Estruturação | Abertura de conta bancária PJ e definição do capital social | Mês 1 |
| Prospecção | Levantamento e análise de 3 a 5 terrenos potenciais | Mês 1–3 |
| Viabilidade | Estudo de viabilidade completo do terreno escolhido | Mês 2–3 |
| Aquisição | Due diligence jurídica + negociação do terreno | Mês 3–4 |
| Produto | Desenvolvimento de projeto arquitetônico e legal | Mês 4–6 |
| Aprovações | Protocolo e acompanhamento na prefeitura | Mês 5–8 |
| Comercial | Estratégia de lançamento + briefing da corretora | Mês 6–7 |
| Financeiro | Pré-validação do produto com a CEF | Mês 6–8 |
| Lançamento | Lançamento comercial (após CRI) | Mês 8–10 |
| Financiamento | Contratação do financiamento de obra CEF | Mês 10–12 |

# 12. Próximos Passos Imediatos

- Contratar advogado societário para redigir o Acordo de Sócios e estrutura da Holding.

- Definir capital social inicial e forma de integralização (dinheiro, bens, serviços — com implicações fiscais distintas).

- Definir mercado-alvo (município ou região prioritária) para busca de terrenos.

- Criar modelo de análise de viabilidade padronizado para avaliar terrenos de forma consistente.

- Prospectar corretoras parceiras para entender demanda atual e perfil do comprador na região.

- Credenciar a empresa junto à CEF (abertura de relacionamento antes de precisar do financiamento).

Documento elaborado em Março/2026 — Versão 1.0. Revisão recomendada a cada 90 dias ou após eventos relevantes (aquisição de terreno, lançamento, mudanças de mercado).