PARECER TÉCNICO COMPARATIVO DE VIABILIDADE

Loteamento (602) Residencial Salles Jardim — Castanhal / PA

Análise Comparativa: QD 88 (Av. José Salles) × QD 93 (Rua 33 + Rua 31)

Emissão: 29 de março de 2026   |   Base: Relatório de Disponibilidade 27/03/2026   |   Tabela de Preços: 02/02/2026

1. Resumo Executivo

Este parecer coteja dois grupamentos de lotes contíguos identificados no Residencial Salles Jardim como os mais relevantes para incorporação imobiliária: a Quadra 88 (6 lotes consecutivos na Avenida José Salles, via principal do loteamento) e a Quadra 93 (9 lotes em configuração back-to-back — fundos com fundos — abrangendo a Rua 33 e a Rua 31). Os dois ativos possuem perfis estratégicos distintos e se complementam na análise do portfólio de aquisição da incorporadora. Esta versão inclui análise de fluxo de pagamento mensal com recursos próprios, utilizando o plano "Sinal 5x + 200 Parcelas" da Tabela de Preços Valle/ESalles de 02/02/2026.

| Critério | QD 88 — Av. José Salles | QD 93 — Rua 33 + Rua 31 |
| --- | --- | --- |
| Nº de lotes | 6 lotes (LTs 27–32) | 9 lotes (LTs 19–23 + 29–32) |
| Tipo de contiguidade | Lateral — mesma rua | Lateral + Fundos (back-to-back) |
| Área total | 2.100 m² | 2.300 m² |
| Logradouro(s) | Av. José Salles (única) | Rua 33 e Rua 31 (duas frentes) |
| Valor tabela (promoção) | R$ 1.672.488 (estimado) | R$ 979.159 |
| Parcela Sinal 5x | R$ 20.408,64/mês (meses 1–5) | R$ 11.948,23/mês (meses 1–5) |
| Parcela 200x | R$ 7.852,20/mês (meses 6–205) | R$ 4.597,06/mês (meses 6–205) |

2. Análise Física e Dimensional

2.1  QD 88 — Grupamento Av. José Salles (LTs 27 a 32)

O grupamento da QD 88 é geometricamente o mais simples e favorável para projeto: seis lotes idênticos, consecutivos, com testada única para a Avenida José Salles. A unificação produz um retângulo perfeito de 60,00 m × 35,00 m, sem recortes, chanfros ou irregularidades.

| Testada total (Av. José Salles) | 60,00 m (6 × 10,00 m) |
| --- | --- |
| Profundidade uniforme | 35,00 m |
| Área total (unificada) | 2.100,00 m² |
| Geometria resultante | Retângulo regular — sem irregularidades |
| Número de frentes | 1 frente (Av. José Salles) + 1 fundo cego (Rua 03) |

2.2  QD 93 — Grupamento Back-to-Back (LTs 19–23 / Rua 33 + LTs 29–32 / Rua 31)

O grupamento da QD 93 é formado por dois sub-grupos com os fundos encostados, conforme confirmado no mapa do loteamento. Os 5 lotes da Rua 33 (LTs 19–23) têm seus fundos diretamente adjacentes aos 4 lotes da Rua 31 (LTs 29–32), formando um bloco com duas frentes de rua e profundidade dobrada (~50 m). A geometria resultante é trapezoidal, pois o lado Rua 33 tem 5 lotes (51,1 m) e o lado Rua 31 tem 4 lotes (40,88 m).

| Testada Rua 33 (LTs 19–23) | 51,10 m (5 × 10,22 m) |
| --- | --- |
| Testada Rua 31 (LTs 29–32) | 40,88 m (4 × 10,22 m) |
| Profundidade de cada lote | 25,00 m |
| Profundidade total (fundo a fundo) | ~50,00 m |
| Área total dos 9 lotes | 2.300,04 m² |
| Área da zona de sobreposição | ~2.044 m² (4 lotes × 50 m de prof.) |
| Área da aba exclusiva (Rua 33) | ~255 m² (1 lote adicional) |
| Número de frentes | 2 frentes (Rua 33 e Rua 31) |

3. Potencial Construtivo Estimado

As estimativas abaixo consideram parâmetros urbanísticos típicos para municípios do interior paraense com loteamentos aprovados: recuo frontal 5,00 m, recuos laterais 1,50 m, recuo de fundos 3,00 m, taxa de ocupação máxima 60%, coeficiente de aproveitamento 2,0 a 3,0. Todos os valores devem ser confirmados junto à Prefeitura de Castanhal antes do desenvolvimento do projeto.

| Parâmetro | QD 88 — Av. José Salles | QD 93 — Back-to-Back |
| --- | --- | --- |
| Área do terreno | 2.100 m² | 2.300 m² |
| Projeção útil por pavimento* | ~1.300 m² | ~1.350 m² (zona central + aba) |
| Gabarito estimado viável | Térr. + 3 a 5 pav. | Térr. + 3 a 5 pav. |
| Área construída estimada (CA 2,5) | ~5.250 m² | ~5.750 m² |
| Unidades estimadas — tipo 55 m² | ~70 a 80 unidades | ~75 a 85 unidades |
| Unidades estimadas — tipo 75 m² | ~50 a 60 unidades | ~55 a 65 unidades |
| Vagas de garagem | Subsolo ou térreo — viável | Subsolo ou térreo — viável |
| Acessos de veículos | 1 a 2 rebaixos (60 m fr.) | 2 rebaixos — 1 por rua |

* Após recuos mínimos estimados. Confirmar CA e TO no zoneamento municipal.

4. Análise Estratégica Comparativa

|  | QD 88 — Av. José Salles | QD 93 — Back-to-Back |
| --- | --- | --- |
| VANTAGENS | + Localização premium (via principal) + Geometria retangular ideal + Valorização futura superior + Produto de médio-alto padrão + Acesso único — projeto mais simples + Visibilidade comercial (loja no térreo) | + Maior área total (2.300 m²) + Menor custo de aquisição (R$ 519/m²) + Duas frentes = dois acessos independentes + Profundidade de 50 m viabiliza subsolos + Menor VGV necessário para viabilidade + Melhor custo-benefício para MCMV F2/F3 |
| PONTOS DE ATENÇÃO | − Custo quase 2× maior (R$ 971/m²) − Fundo sem aproveitamento (Rua 03) − Pressão de valor de venda mais elevada − Risco de absorção lenta em mercado local − Confirmar faixa de domínio da Av. J. Salles | − Geometria não-ortogonal (5 lotes vs 4 lotes) − Dois registros/matrículas para unificar − Projeto de fundações mais complexo − Rua 31 e Rua 33: ruas internas (menor valor) − Back-to-back exige análise de drenagem |

5. Pontos Específicos para o Projeto Arquitetônico

5.1  QD 88 — Av. José Salles

Implantação: retangular pura — facilita modulação estrutural e aproveitamento máximo de área.

Térreo comercial: testada de 60 m é excelente para lojas, galeria ou lobby amplo com impacto visual na avenida.

Recuo frontal obrigatório (Av. José Salles): verificar se a prefeitura exige recuo maior por ser via coletora — pode impactar vagas de garagem e acesso.

Ventilação e insolação: frente Leste ou Oeste conforme orientação da avenida — definir após levantamento topográfico.

Fundos (Rua 03): apenas LT 48 disponível como fundo de quintal — sem potencial de expansão back-to-back.

5.2  QD 93 — Back-to-Back (Rua 33 + Rua 31)

Geometria em trapézio: a diferença de 1 lote entre as frentes (5 vs 4) cria uma aba de ~10,22 m × 25 m no lado da Rua 33 — explorar como torre secundária, garden units ou área de lazer.

Profundidade de 50 m: permite subsolo de garagem estendido, piscina, área de lazer no interior e dois lobbies independentes (um por rua).

Linha de fundos: a divisa de fundo entre os lotes das duas ruas é virtual — após unificação, não existe mais restrição. Verificar se há alguma cota de drenagem nessa linha.

Dois acessos: possibilidade de circulação separada de moradores e serviço, ou dois condomínios com gestão independente no mesmo terreno.

Infraestrutura das duas ruas: verificar se Rua 33 e Rua 31 têm rede de água, esgoto e energia já executadas — condição para emissão de alvará.

Levantamento planialtimétrico: indispensável para confirmar a cota de cada lote e se não há desnível relevante entre Rua 33 e Rua 31.

6. Fluxo de Aquisição Parcelada — Plano "Sinal 5x + 200 Parcelas"

Modalidade de aquisição com recursos próprios, sem financiamento bancário, utilizando o plano parcelado disponibilizado pela Valle/ESalles (Tabela de Preços 02/02/2026). O Sinal equivale a 5% do ValorTerreno e é pago em 5 parcelas mensais iguais (Sinal 5x); o Saldo remanescente é pago em 200 parcelas mensais (200x). A análise abaixo considera o preço Promocional (Promo) como base de cálculo.

6.1  QD 93 — Valores Exatos da Tabela de Preços (9 lotes)

Os valores abaixo provêm diretamente da Tabela de Preços Valle/ESalles (02/02/2026), páginas referentes à QD 093, faixa LTs 006–023 (Rua 33) e LTs 029–046 (Rua 31).

| Componente | Por lote — Rua 33 (LTs 19–23) | Por lote — Rua 31 (LTs 29–32) | Total Grupamento (9 lotes) |
| --- | --- | --- | --- |
| ValorTerreno (tabela) | R$ 131.603,18 | R$ 134.202,22 | R$ 1.194.824,78 |
| Valor Promocional (Promo) | R$ 107.848,81 | R$ 109.978,72 | R$ 979.158,93 |
| Sinal (5% do ValorTerreno) | R$ 6.580,16 | R$ 6.710,11 | R$ 59.741,24 |
| Saldo (Promo − Sinal) | R$ 101.268,65 | R$ 103.268,61 | R$ 919.417,69 |
| Parcela Sinal 5x (mensal) | R$ 1.316,03/mês | R$ 1.342,02/mês | R$ 11.948,23/mês |
| Parcela 200x (mensal, meses 6–205) | R$ 506,34/mês | R$ 516,34/mês | R$ 4.597,06/mês |

Cronograma de Desembolso Mensal — QD 93 (9 lotes, plano Sinal 5x + 200x):

| Período | Componente | Parcela Mensal | Duração | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meses 1 a 5 | Sinal 5x (entrada parcelada) | R$ 11.948,23 | 5 meses | R$ 59.741,15 |
| Meses 6 a 205 | 200x (saldo parcelado) | R$ 4.597,06 | 200 meses | R$ 919.412,00 |
| Total geral | Sinal 5x + 200x | — | 205 meses | R$ 979.153,15 |
| Comparação: ValorTerreno bruto | — | — | — | R$ 1.194.824,78 |

* Economia de R$ 215.671,63 em relação ao ValorTerreno bruto (desconto Promo de 18,05%). Pequenas diferenças de centavos em totais devem-se a arredondamentos da tabela original.

6.2  QD 88 — Valores Estimados Proporcionais (6 lotes)

A Tabela de Preços Valle/ESalles (02/02/2026) para QD 088 não estava disponível na imagem fornecida (que exibia as páginas de QD 092–094). Os valores abaixo são estimados aplicando os mesmos índices da QD 093 ao ValorTerreno de R$ 340.144,00/lote constante no Relatório de Disponibilidade: desconto Promo de 18,05% e Sinal de 5,00% sobre o ValorTerreno. Estes valores devem ser confirmados na tabela oficial antes de qualquer decisão.

| Componente | Por lote (estimado) | Total Grupamento — 6 lotes (estimado) |
| --- | --- | --- |
| ValorTerreno (tabela) | R$ 340.144,00 | R$ 2.040.864,00 |
| Valor Promocional (−18,05%) | R$ 278.748,00 | R$ 1.672.488,00 |
| Sinal (5% do ValorTerreno) | R$ 17.007,20 | R$ 102.043,20 |
| Saldo (Promo − Sinal) | R$ 261.740,80 | R$ 1.570.444,80 |
| Parcela Sinal 5x (mensal) | R$ 3.401,44/mês | R$ 20.408,64/mês |
| Parcela 200x (mensal) | R$ 1.308,70/mês | R$ 7.852,20/mês |

Cronograma de Desembolso Mensal — QD 88 (6 lotes, plano Sinal 5x + 200x — ESTIMADO):

| Período | Componente | Parcela Mensal | Duração | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meses 1 a 5 | Sinal 5x (entrada parcelada) | R$ 20.408,64 | 5 meses | R$ 102.043,20 |
| Meses 6 a 205 | 200x (saldo parcelado) | R$ 7.852,20 | 200 meses | R$ 1.570.440,00 |
| Total geral | Sinal 5x + 200x | — | 205 meses | R$ 1.672.483,20 |
| Comparação: ValorTerreno bruto | — | — | — | R$ 2.040.864,00 |

* Valores estimados. Confirmar na Tabela de Preços oficial para QD 088 antes de negociação.

6.3  Comparativo de Fluxo de Caixa — QD 88 vs QD 93

| Indicador | QD 88 (estimado) | QD 93 (exato) | Diferença (93 − 88) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor total parcelado (Promo) | R$ 1.672.488 | R$ 979.159 | − R$ 693.329 (QD 93 menor) |
| Desembolso meses 1–5 (Sinal 5x) | R$ 102.043 | R$ 59.741 | − R$ 42.302 por mês × 5 |
| Parcela mensal meses 1–5 | R$ 20.408,64/mês | R$ 11.948,23/mês | − R$ 8.460,41/mês |
| Parcela mensal meses 6–205 (200x) | R$ 7.852,20/mês | R$ 4.597,06/mês | − R$ 3.255,14/mês |
| Total de parcelas | 205 meses | 205 meses | Igual |
| Custo de aquisição / m² | R$ 971/m² (tabela) | R$ 519/m² (tabela) | − R$ 452/m² (QD 93 mais barato) |

Insight Estratégico de Fluxo: A QD 93 representa um desembolso mensal 42% menor do que a QD 88 ao longo dos 205 meses do plano. Nos primeiros 5 meses críticos de estruturação da incorporadora, a diferença é de R$ 8.460/mês (R$ 42.302 acumulados) — capital que pode ser direcionado para projetos, aprovações e constituição da SPE. Para uma incorporadora em fase inicial, a QD 93 preserva liquidez e reduz exposição financeira no período pré-lançamento, que é o de maior risco operacional.

7. Indicadores de Viabilidade Econômica Preliminar

Projeção simplificada para estudo inicial. Valores sujeitos a refinamento com levantamento de custos de obra, aprovações e pesquisa de mercado em Castanhal/PA. O custo de terreno considerado é o valor promocional (Promo), conforme plano parcelado.

| Indicador | QD 88 — Av. José Salles | QD 93 — Back-to-Back |
| --- | --- | --- |
| Custo aquisição terreno (Promo) | R$ 1.672.488 (est.) | R$ 979.159 |
| Área construída estimada (CA 2,5) | ~5.250 m² | ~5.750 m² |
| Custo obra estimado (R$ 2.200/m²) | ~R$ 11,6 M | ~R$ 12,6 M |
| VGV estimado — R$ 5.500/m² vendável | ~R$ 22,0 M | ~R$ 24,0 M |
| Margem bruta estimada | ~R$ 8,7 M (40% VGV) | ~R$ 10,4 M (43% VGV) |
| Custo total / m² construído | ~R$ 2.529/m² | ~R$ 2.361/m² |
| Perfil de produto indicado | Médio-alto / uso misto | Médio / MCMV F2-F3 ou HIS |

* Estimativa preliminar. Custo de obra, CUB e VGV unitário devem ser calibrados com pesquisa local em Castanhal/PA.

8. Recomendação Final

| QD 88 — PRIORIDADE 1 Indicada para produto residencial de médio-alto padrão ou misto (loja + residencial) com foco em valorização de longo prazo. O custo Promo estimado de R$ 1,67 M e a parcela mensal de R$ 7.852,20 exigem VGV mínimo de R$ 18–22 M para viabilidade. Requer mercado absorvedor de tickets acima de R$ 280 K por unidade em Castanhal. | QD 93 — PRIORIDADE 2 Indicada para produto popular ou médio com MCMV F2/F3 ou financiamento Caixa. O custo Promo exato de R$ 979 K e a parcela mensal de R$ 4.597,06 viabilizam projetos com ticket menor (R$ 180–240 K/unidade) e absorção mais rápida. A configuração back-to-back com duas frentes é um diferencial de projeto e o fluxo de caixa é 42% menor do que o da QD 88 ao longo do parcelamento. |
| --- | --- |

Cenário ideal: aquisição dos dois grupamentos em fases distintas — QD 88 para o produto flagship da incorporadora (lançamento de posicionamento) e QD 93 para o produto de volume/velocidade. A estruturação via RET (Regime Especial de Tributação) é aplicável a ambos, desde que cada SPE seja constituída por empreendimento. O parcelamento em 205 meses (17 anos) para ambos os grupamentos pressupõe que a incorporadora utilizará o FGTS/financiamento CEF ou permuta para gerar receita antes do término do parcelamento do terreno — análise de fluxo integrado indispensável na próxima fase de estruturação financeira.

Parecer elaborado com base no Relatório de Disponibilidade (27/03/2026) e Tabela de Preços Valle/ESalles (02/02/2026). Valores de QD 88 estimados proporcionalmente — confirmar na tabela oficial. Este documento não substitui due diligence jurídica, topográfica ou de engenharia.